# Sprint Reviews

## 2.Sprint

Das Sprintziel bestand darin, die GUIs für die App fertig zu stellen und dieses Ziel wurde auch erreicht.

Außerdem erhielten wir im Laufe des Sprints die angeforderten Webservices bereitgestellt, diese wurden geprüft und entsprechen bis auf einige kleine Unstimmigkeiten den Erwartungen. Wir stehen bereits mit dem Webservice-Team in Rücksprache um die Webservices zu vervollständigen.

In diesem Sprint konnte allerdings nicht so viel erledigt werden, da aufgrund der Romreise und der Osterferien viel Zeit verloren ging, die Tests und Schularbeiten nach den Ferien verstärkten dies noch.

Positiv war, dass es beinahe keine Fehlzeiten bei den Teammitgliedern gab (nur 2 Fehlstunden im gesamten Team).